滁州市军民融合军粮保障创新示范工程电梯采购及安装项目

招 标 文 件

招标单位：滁州市军粮供应站（盖章）

总包单位：安徽豪诚建筑安装工程有限公司（盖章）

代理机构：安徽佳诚工程咨询有限公司（盖章）

2021年9月

目    录

第一章  招标公告……………………………………………………….1

第二章  投标人须知……………………………………………………….3

第三章  评标办法…………………………………………………………14

第四章  采购合同………………………………………………………..17

第五章  采购需求…………………………………………………………22

第六章  商务投标文件格式……………………………………………..26

第七章  技术投标文件格式……………………………………….…….31

第八章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认…………………38

# 第一章 招标公告

安徽佳诚工程咨询有限公司受滁州市军粮供应站、安徽豪诚建筑安装工程有限公司的委托，现对滁州市军民融合军粮保障创新示范工程电梯采购及安装项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标生产厂家或供应商参加投标。

# 一、项目名称及内容

1、项目名称：滁州市军民融合军粮保障创新示范工程电梯采购及安装项目

2、项目单位：招标单位：滁州市军粮供应站、总包单位：安徽豪诚建筑安装工程有限公司

3、资金来源：财政资金

4、项目预算：投资估算价约20万元

5、最高限价：20万元，投标人报价总价高于此报价的，其投标文件按无效标处理。

6、标段（包别）划分：1个标包

7、项目基本概况：滁州市军民融合军粮保障创新示范工程电梯采购及安装项目，具体详见项目服务需求。

# 二、投标供应商资格

1、企业要求：具有独立法人资格且具有相应供货和服务能力（指具备所投电梯从售后、安装、调试、验收等服务方案的完善性，可操作性、响应及时性以及服务保障、服务实力等）的货物制造商或货物制造商有效授权的非制造商。

（1）如投标人为制造商，投标人必须同时取得①《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）-曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；②《中华人民共和国特种设备生产许可证》自动扶梯资质；③具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）-安装B级及以上资质。

（2）如投标人为非制造商时，还应提供：①制造商营业执照；②承诺中标后提供制造商针对本项目的唯一有效授权证明文件；③电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）-曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；④《中华人民共和国特种设备生产许可证》自动扶梯资质；⑤投标人的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）-安装B级及以上资质。

（3）一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标；同一品牌制造商和其代理商不能同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目的投标。

注：电梯制造商的电梯许可资质参照《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019 第3号文）中特种设备生产单位许可目录要求。

2、项目负责人要求：具有机电工程专业中级及以上职称证书或机电安装工程二级及以上注册建造师证书（注册在本单位）或持有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》。

# 三、招标文件发售办法

1、招标文件发售时间：2021年9月26日17时后；

2、招标文件领取方式：从滁州市发展和改革委员会官网自行下载（http://fgw.chuzhou.gov.cn/）；

# 四、开标时间及地点

1、开标时间：2021年9月30日15时00分

2、开标地点：安徽佳诚工程咨询有限公司会议室(滁州市金鹏99广场8号楼6层)

# 五、投标截止时间

同开标时间

# 投标文件递交方式

递交方式：现场递交

收件人：安徽佳诚工程咨询有限公司

# 七、联系方式

## （一）项目单位：招标单位：滁州市军粮供应站、总包单位：安徽豪诚建筑安装工程有限公司

地址： 滁州市琅琊区黄山北路10号

联系人：董世杰

电话：15755071818

## 招标代理机构：安徽佳诚工程咨询有限公司

地址：滁州市金鹏99广场8号楼6层

联系人：王菁

电话：15212021089

第二章  投标人须知

# 1.投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州市军民融合军粮保障创新示范工程电梯采购及安装项目 |
| 2 | 交货、安装期限 | 总工期30日历天，自收到甲方供货通知之日起25日历天内货到现场；安装时间，货到现场后5日历天内完成安装。（具体安装时间以甲方书面通知为准） 工期计算节点: 自收到甲方供货通知之日起。 |
| 3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 4 | 招标单位及联系人 | 滁州市军粮供应站、安徽豪诚建筑安装工程有限公司 联系人：董世杰 联系电话：15755071818 |
| 5 | 代理机构及联系人 | 代理机构：安徽佳诚工程咨询有限公司 联系人：王菁 3030626 15212021089 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 采购预算 | 约20万元 |
| 8 | 招标范围（内容） | 货梯供货、包装运输、安装调试、培训、验收、取证、技术服务、售后服务、移交招标人等。 |
| 9 | 招标方式 | 自行公开招标 |
| 10 | 投标人资格条件及其他要求 | 1、企业要求：具有独立法人资格且具有相应供货和服务能力（指具备所投电梯从售后、安装、调试、验收等服务方案的完善性，可操作性、响应及时性以及服务保障、服务实力等）的货物制造商或货物制造商有效授权的非制造商。 （1）如投标人为制造商，投标人必须同时取得①《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）-曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；②《中华人民共和国特种设备生产许可证》自动扶梯资质；③具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）-安装B级及以上资质。 （2）如投标人为非制造商时，还应提供：①制造商营业执照；②承诺中标后提供制造商针对本项目的唯一有效授权证明文件；③电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）-曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；④《中华人民共和国特种设备生产许可证》自动扶梯资质；⑤投标人的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）-安装B级及以上资质。 （3）一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标；同一品牌制造商和其代理商不能同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目的投标。 注：电梯制造商的电梯许可资质参照《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019 第3号文）中特种设备生产单位许可目录要求。 2、项目负责人要求：具有机电工程专业中级及以上职称证书或机电安装工程二级及以上注册建造师证书（注册在本单位）或持有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不再集中召开招标答疑会。投标人自行勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 招标代理费及评审费 | 本项目招标代理费用3588元，专家评审费（如有），以实际支付为准，上述费用由中标单位在获取中标通知书时向代理公司支付。 |
| 14 | 最高投标限价 | 招标人设置投标总报价最高上限：20万元，高于（不含等于）最高限价的，其投标文件按无效标处理。 |
| 15 | 投标时携带的原件 | 投标时应携带法定代表人身份证明（或授权委托书）一份（手持或封入袋内均可）以及法人身份证（或授权委托人身份证）原件，以备查验。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 17 | 投标保证金 | 无 |
| 18 | 投标文件数量 | 正本 一 份，副本 三 份。 |
| 19 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽佳诚工程咨询有限公司 时 间：2021年9月30日15时00分 地点：安徽佳诚工程咨询有限公司会议室(滁州市金鹏99广场8号楼6层) |
| 20 | 开 标 | 开标时间：2021年9月30日15时00分 开标地点：安徽佳诚工程咨询有限公司会议室(滁州市金鹏99广场8号楼6层) |
| 21 | 评标小组的组建 | 招标人将依据相关规定成立评审小组（由招标人代表组成）。 |
| 22 | 履约担保 | 数 额： 中标价*3% 收款单位：另行通知 开户银行：另行通知 银行帐号：另行通知 汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入。 交纳时间：中标人在中标后3日内足额交纳履约保证金和签订合同并开始实施合同内容，如未按期交齐履约保证金或未实施合同内容的，视同放弃中标资格，招标人并扣除投标保证金。 履约保证金退还：货物安装结束验收合格取得使用证，电梯可以移交使用，提交完整的资料移交招标人并协助办理使用备案手续后一个月内一次性无息退还。 |
| 23 | 付款方式 | 货物安装结束验收合格取得使用证，电梯可以移交使用，提交完整的资料移交招标人并协助办理使用备案手续后，支付至合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期（三年，自电梯安装验收合格并移交招标人使用之日起计算）满后无质量问题后一周内无息付清。 中标人需提供一般纳税人增值税专用发票。 |
|  | 需要补充的其它内容 | 1、投标报价的其它要求： 设备价含基价、随机备件及专用工具价、井道中导轨以及固定导轨的槽钢和所有部件、材料（包括预埋件）价；投标人自行对现场进行踏勘，报价中应充分考虑上述材料实际所需的数量，所有材料用量今后将不予调整。 ②包装运输费应报出货物运至工作现场的一切费用,包括国内运费、保险费、装卸费、杂费等；投标人必须报出具体价格； ③货物的安装调试费用及由投标人承担的报验费用（含领取证照、检测、验收等）； ④技术服务费包括设计及资料、培训、现场及售后服务等相关费用； ⑤《技术规格及要求》中列出的其他服务的费用； ⑥所有税、费等； ⑦免费保养期和质量保证期： (1)电梯安装验收合格并交付使用之日起开始算三年免费保养期和质量保证期。免费保养期和质量保证期同步实施。 (2)在签订电梯合同时，由电梯厂家提供该电梯保养计划书，并有甲方审核作为电梯合同补充免费保养条款，作为甲方日后是否完全支付5%质保金依据； (3)在免费保养期限内，电梯厂家必须定人定岗对负责电梯保养，对出现电梯故障必须30分钟到达现场进行处理，必须在一小时内排除故障； (4)在免费保养期内，电梯无论出现何种事故，都由电梯维保单位全权负责（人为因素造成的或人力无法抗拒的自然灾害除外）； (5)电梯在免费保养期内，一切电梯耗材费用由电梯维保单位承担（如导轨润滑油等），电梯质保期内一切配件耗材费用均由电梯厂家或代理商承担； (6)电梯重要配件在正常使用时损坏有电梯维保单位负责； （7）电梯维保单位按照计划进行；电梯每次维保记录须经招标单位负责人签字，； （8）电梯在免费保养期内，电梯维保单位负责协助招标人进行电梯年检，年检费用由电梯维保单位负担； （9）在免费保期结束前15天告知招标人，在免费保期结束前7日内对电梯安全运行进行检查，确保电梯安全运行。 （10）在免费保期结束要求电梯维保单位增加三个月保养义务期，义务期要求电梯维保单位给予技术支持，电梯产生配件费用和耗材费用由招标人承担。 （11）取得安装检测合格证后15日内协助招标人在当地质量技术监督局办理使用注册登记手续，否则业主有权不予确认验收。 （12）在电梯安装结束后电梯机房内必须按规定配备灭火器材，并在灭火器使用保质期内定期更换。 |
| 本项目代建单位是滁州市重点工程建设管理处。 |

2.总则

2.1 项目概况

2.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律，法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本货物项目进行自行公开招标。

2.1.2 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

2.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

2.1.4 标段划分：  一个标段

2.1.5 计价方式：固定总价

2.2 资金来源

2.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

2.3 招标内容:

2.3.1 本次招标内容:见“第五章  采购须知”。

2.4 投标人资格要求

2.4.1投标人应具备承担项目的资质条件：

2.4.1.1 资质条件：见投标人须知前附表；

2.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

2.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.9投标预备会

不召开

2.10 分包

本项目不允许分包。

2.11 偏离

偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

3.招标文件

3.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.11款，第3.2款和第3.3款对招标文件所作的澄清修改，构成招标文件的组成部分。

4.投标文件

4.1 投标文件的组成：

4.1.1资格证明文件

（1）法定代表人身份证明和有效身份证原件（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证原件）

（2）营业执照副本、税务登记证（或三证合一证书）。

（3）企业资质证书

（4）项目负责人证书

4.1.2商务投标文件

（1）投标一览表

（2）诚信投标承诺书

（3）投标函

（4）投标报价表

4.1.3技术投标文件

（1）技术规格响应表

（2）所供货物组部件、备品、备件清单

（3）安装调试方案

（4）所投货物的技术资料或样本等

（5）所投电梯产品综合性能配置

（6）产品质量及售后服务承诺

（7）售后服务体系与维保方案

4.2 投标文件必须按上述序号或顺序编制。

4.3投标文件须使用招标文件提供的格式，并可按同样格式扩展。

4.4投标文件及往来函件均须用中文书写。

4.5投标报价

4.5.1投标人应按“采购需求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价优惠的方式进行报价。

4.5.2投标人的报价应包含所投产品费用、税费及运至最终目的地的运输、装卸、保险、安装调试、井道整治、设备吊装、辅材、检测验收和质保期内维保等工作所发生的所有费用等。投标报价为最终标价。

4.5.3投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，不做调整。

4.5.4投标报价表上应根据要求清楚地标明投标人拟提供货物的总报价。总报价将是评标时的评标价格。每一种货物只允许有一个最终报价，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。

4.5.5除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.6投标货币

4.10.1本项目投标报价采用的币种为  人民币  。

4.7 投标有效期

4.11.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

4.11.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.8 投标保证金

见投标人须知前附表；

4.9备选投标方案

本次招标不采用备选投标方案。

4.10投标文件的编制

4.15.1投标文件的资格证明文件、商务标和技术标格式应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

4.15.2 投标文件应当对招标文件的采购需求等内容作出实质性响应。

4.15.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，其签字、盖章的具体要求应符合下述规定：

（1）投标文件外封包的开口处应密封并加盖投标人公章；

（2）投标一览表、投标函、投标报价表、技术规格偏离（响应）表应有投标人的法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）并加盖投标单位公章；

（3）由投标人的法定代表人委托代理人的签字的，在投标文件中须同时提交授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求。

（4）投标文件应尽量避免涂改，行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。电报、电话、传真形式的投标概不接受。

4.15.4 投标文件资格标、商务标、技术标分别为正本一份， 副本三份。资格标正副本、商务标正副本、技术标正副本分别在封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.15.5 投标文件的资格标、商务标、技术标应分开装订成册，并编制目录。

5.投标

5.1 投标文件的密封和标记

5.1.1投标人应当将资格标正本、副本密封于资格标袋内；商务标正本、副本密封于商务标袋内；将技术标正本、副本密封于技术标袋内。

5.1.2  在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称。

5.1.3所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

5.2 投标文件的递交

5.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

5.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

5.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5.2.4投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

（2）未按招标文件要求包装、密封的；

5.3 投标文件的修改与撤回

5.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

5.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第4.15.3项的要求签字或盖章。

5.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第5.1条、第5.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

6.开标

6.1 开标时间和地点

4.1.1招标人按本投标须知前附表投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人法定代表人或被授权代理人必须到场参加开标会议，法定代表人出示法定代表人证书及本人身份证原件，授权委托人出具授权委托书和授权代理人身份证原件，以便开标会议上证明其身份及投标资格。如开标现场未能按时提供的，其投标文件将被拒绝。

4.2  参与开标的监督部门

4.2.1参与开标的监督部门包括：招标人等。

6.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

①开标会议由招标代理机构： 安徽佳诚工程咨询有限公司 主持；

②由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

③经确认无误后，由有关工作人员当众拆封标书，宣读投标人名称、投标文件的其他主要内容；

④进行资信、技术、商务评审，确定投标报价最低的为第一中标候选人，依次类推3名中标候选人。若出现投标报价最低的投标人有两名及以上时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。

⑤代理公司对开标过程进行记录，并存档备查。

7.评标

7.1  评标小组的组成

7.1.1招标人将依据相关规定成立评审小组（由招标人代表组成）。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8.合同授予

8.1 定标方式

7.1  中标人的确定:招标人对各投标人的投标文件进行符合性评审，全部合格后，应当推荐投标报价最低的投标人为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次推荐三名中标候选人。若出现投标报价最低的投标人有两名及以上时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。

7.2  如资格审查后，合格的投标单位只有两家时，则采用竞争性谈判方式确定中标候选人，如资格审查后，合格的投标单位只有一家时，则采用单一来源采购方式确定中标人。

7.3中标人确定后，招标人应将中标人名单在滁州市发展和改革委员会官网予以公示（http://fgw.chuzhou.gov.cn/）。

7.4中标通知书

7.4.1招标人或招标代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市发展和改革委员会官网公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

第三章  评标办法

1.评标方法 ：经评审的最低价法

1.1 本办法适用于建设工程重要设备、材料的招标采购。

2.本项目设置最高限价，最高限价为 20万元。投标报价高于（不含等于）最高限价的按无效标处理。

3.在评审过程中，评标小组认为所有投标报价明显高于市场价格，明显未形成竞争的，评标委员会可否决所有投标，宣布本次招标失败。

资格审查评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和有效身份证原件（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证原件） | 开标现场查验法定代表人身份证明原件和有效身份证原件（或授权委托书原件及委托代理人有效身份证原件） |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的营业执照副本、税务登记证（或三证合一证书）（原件或复印件加盖公章）。代理商除提供本单位的营业执照副本外，还应提供加盖制造商公章的制造商营业执照副本复印件 |
|  |  | （3）企业资质证书 | 如投标人为制造商，投标人必须同时取得①《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）-曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；②《中华人民共和国特种设备生产许可证》自动扶梯资质；③具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）-安装B级及以上资质。（原件或复印件加盖公章） 如投标人为非制造商时，还应提供：①制造商营业执照；②承诺中标后提供制造商针对本项目的唯一有效授权证明文件；③电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）-曳引驱动乘客电梯B级及以上资质；④《中华人民共和国特种设备生产许可证》自动扶梯资质；⑤投标人的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）-安装B级及以上资质。（原件或复印件加盖公章） |
|  |  | （4）项目负责人证书 | 机电工程专业中级及以上职称证书或机电安装工程二级及以上注册建造师证书（注册在本单位）或持有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》。（原件或复印件加盖公章） |

资格标评审，招标人根据要求设定的资格条件指标作为评审依据，对通过资格标评审的投标单位方能进入下一阶段评审；

技术标评审

（1）技术规格响应表

（2）所供货物组部件、备品、备件清单

（3）安装调试方案

（4）所投货物的技术资料或样本等

（5）所投电梯产品综合性能配置

（6）产品质量及售后服务承诺

（7）售后服务体系与维保方案

技术标为符合性评审，评审结论为“合格”或“不合格”，即满足招标文件要求的，评审结论为“合格”，不满足招标文件要求的，评审结论为“不合格”。

技术标评审，招标人根据要求设定的设备、材料的技术参数和指标作为评审依据，对通过技术标评审的方能进入下一阶段评审；

商务标评审

商务标评审，在满足招标文件实质性要求前提下，报价最低的投标人为第一中标候选人，报价次低的投标人为第二中标候选人，其余依次类推，确定三名中标候选人。如果有效报价出现两家或两家以上相同者，则由招标人抽签确定排名顺序。

（一）货物需求一览表

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载货电梯 | 台 | 2 | 推荐品牌：日立、迅达、通力、上海三菱、蒂森克虏伯 |

特别说明：各潜在投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌性能、技术水平、质量标准的其它品牌，如采用其它品牌的，应在投标文件中注明并提供相关技术参数等供评标委员会评审，未注明或未提供相关技术参数的或经评标委员会评审未通过的，技术标按不合格处理。

（二）电梯技术要求

| 主要参数： |
| --- |
| 1 | 产品名称: | 载货电梯 |
| 2 | 额定速度: | 0.5m/s |
| 3 | 额定载重: | 2000kg |
| 4 | 停站层数: | 3 层 3 站 3 门 |
| 5 | 基站: | 1 层 |
| 6 | 楼层标记: | / |
| 7 | 提升高度: | 15 m |
| 8 | 驱动方式: | VVVF 变压变频驱动 |
| 9 | 操纵方式: | 有/无司机两用 |
| 10 | 控制方式: | 单梯 |
| 11 | 轿厢尺寸:CW×CD | 1800×2500mm（轿厢外尺寸） |
| 12 | 井道尺寸:HW×HD | 3100×3400mm |
| 13 | 顶层高度: | 5000mm |
| 14 | 底坑深度: | 1800mm |
| 15 | 开门尺寸 | 1500×2100mm |
|  | 开门方式: | 双折左旁开 |
| 16 | 轿厢内部装饰: | 轿门 | 喷漆钢板 |
|  |  | 前围壁 | 喷漆钢板 |
|  |  | 三侧壁 | 喷漆钢板 |
|  |  | 轿顶 | 喷漆钢板 |
|  |  | 地板 | 防滑钢板 |
|  |  | 扶手 | 无 |
| 17 | 轿厢讯号装置: | 轿厢前壁设有一个操纵盘，材质发纹不锈钢楼层显示及方向指示 发光微动楼层按钮，材料为发纹不锈钢 |
| 18 | 厅门门套装饰: | 全部厅门及门套均为喷漆钢板 全部门套均为小门套 |
| 19 | 厅门讯号装置: | 各层均设组合式呼梯按钮，材质发纹不锈钢 数码楼层显示及方向指示 |
| 20 | 门保护系统: | 2D 光幕门保护系统 |
| 基本功能 |
| 1 | 全集选控制 | 3 | 轿内运行方向显示 |
| 2 | 轿厢应急照明 | 4 | 厅外运行方向显示 |
| 其他要求：1.停电在平层；2.按钮微动发光带盲文；3.延时关门功能；4.加货梯防撞板；5. 电梯包含五方对接、监控，连接至消防控制室；6、电梯需联动消防具备消防迫降功能。 |

特别说明：本次招标为无机房电梯。

三、技术服务：

投标单位须依照要求，派遣有经验的技术人员到招标人现场实施售前及售后技术服务。

1.计划

在合同生效后的7天内。中标人应根据招标人的要求向招标人提供一份详尽的“工作进度表”，该进度表应含：交货时间表，安装、调试计划和时间表，对招标人人员的培训计划等，并在“工作计划表”中说明招标人应具备的安装条件。

2.现场培训

中标人技术人员应对招标人技术人员进行现场免费培训，向招标人讲授说明设备的安装、操作、保养和应该注意的事项，使招标人能够尽快地熟悉设备的性能和使用。

3.质量期和维保周期的确定

（1）质保期：整梯自安装验收合格并交付使用之日起不少于叁年。

（2）维保期为质量保证期满开始计算。

（3）维保期以五年为一个周期。

4.质量保证期内的服务

（1）零、部件更换

对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，中标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于招标人人为原因造成的零、部件损坏，中标人有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于两年。

（2）软件升级

中标人必须保证所使用的软件为最新版本软件，中标人有责任及时向招标人通报软件升级情况，中标人应免费提供软件升级服务。

（3）其他服务

中标人有义务根据招标人要求提供相应的产品运行方式的设置等技术服务，而不再另行收取费用；不得设置任何隐蔽性条款欺骗招标人，否则全部责任由中标人承担。

维护与保养

（1）在当地必须设立办事处或售后服务站（点）。

（2）具有类似产品的维护、保养经验；

（3）具有质量体系认证证书；

（4）完善的零部件供应体制。中标人应以低于市场价的优惠价格提供易损件

（5）可按客户选择的非繁忙时间提供服务；

（6）保养电梯每年作一次全面整梯检修。

备注：

1、投标人投标产品必须为质量合格的产品，具有产品质量合格证，符合国家、行业或企业生产标准等国家相关规定。电梯制造与安装安全规范符合GB7588-2003 标准；电梯技术条件GB/T10058-97 标准。电梯整机质保期为 叁 年。（从验收合格之日计算）。如质保期内电梯故障率高于国家标准，招标人将没收全部保修金，并保留其他索赔权利。

2、在交货前，成交供应商应对所供产品的质量、数量等进行严格检验，并出具一份质量合格证明。采购人应在货到日始5个工作日内对货物进行安装、调试。验收由采购人自行组织，采购人也可邀请相关质量检测机构参加验收工作。其中电梯试验方法符合GB/T10059-97标准；电梯安装验收规范符合GB10060-93标准；电梯电气装置施工及验收规范符合GB50182-93标准。

采 购 合 同

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：                 签订地点：

本项目经批准采用           采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

- 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： |

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

- 按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收                     。

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标书中承诺的一致，且投标书应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（1）项执行：

- 乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限                         （交货日期如有变动，甲方应提前30日通知乙方）。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：

- 付款条件

货物安装结束验收合格取得使用证，电梯可以移交使用，提交完整的资料移交招标人并协助办理使用备案手续后，支付至合同价款的95%，剩余5%作为质保金，质保期（三年，自电梯安装验收合格并移交招标人使用之日起计算）满后无质量问题后一周内无息付清。

中标人需提供一般纳税人增值税专用发票。

- 验收方法

乙方安装调试后，在 5个工作日  天内通知甲方组织验收，招投标中心保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得招投人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在10个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送招投标中心。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在   5个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则招投标中心将根据甲方的请求在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

- 保修

乙方对其所提供的货物免费保修  叁 年，保修期从 验收交付之日            开始。乙方应在接到报修通知后  24 小时内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后  3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

（2）维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的      %（通用产品的幅度为1%－5%，专用产品的幅度为10%－30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成设备安装和提供服务，甲方将对其课以罚款，罚款应从货款中扣除，罚款应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但罚款的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方不按合同规定，单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      50%违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款                             %（通用产品的幅度为1%-5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2..甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条  不可抗力

⑴如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

⑵甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约保证金

（1）本项目履约保证金为 中标价的10%  。

（2）履约保证金退还：货物安装结束验收合格取得使用证，电梯可以移交使用，提交完整的资料移交物业公司并协助办理使用备案手续后一个月内一次性无息退还。

（3）如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

（1）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

（2）乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

(1)乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

(2)除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第十五条第（1）款中所列的任何文件和资料。

第十六条  其他                                  。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。甲方有权以扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（2 ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向    申请仲裁。（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十七条  本合同自甲乙双方当事人签字盖章并经集中采购机构备案盖章且收到乙方的中标服务费和履约保证金后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《合同法》的规定执行。本合同一式 四  份，甲乙双方各执  二  份。

第十八条  下列关于编号为     的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

第十九条 补充条款：

1、总工期30日历天，自收到甲方供货通知之日起25日历天内货到现场；安装时间，货到现场后5日历天内完成安装。（具体安装时间以甲方书面通知为准）

2、工期计算节点: 自收到甲方供货通知之日起。

3、履约保证金缴纳时间：中标人在中标后3日内足额交纳履约保证金。

4、合同签订时间：中标人在中标后3日内签订合同。

5、工期计算节点：自收到甲方供货通知之日起。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月   日                            年  月  日

# 投标文件格式

（项目名称）

资 信 证 明 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目 录

（1）法定代表人身份证明和有效身份证原件（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证原件）

（2）营业执照副本、税务登记证（或三证合一证书）

（3）企业资质证书

（4）项目负责人证书

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位章）

年    月     日

或2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：          （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：           （签字或盖章）

年    月    日

（项目名称）

技 术 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目 录

（1）技术规格响应表

（2）所供货物组部件、备品、备件清单

（3）安装调试方案

（4）所投货物的技术资料或样本等

（5）所投电梯产品综合性能配置

（6）产品质量及售后服务承诺

（7）售后服务体系与维保方案

规格响应表

（可根据本项目需要作适当改动，由投标单位自行填写）

| 按交易文件规定填写 | 按投标人所投内容填写 |
| --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格参数 | 技术规格参数 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）              法定代表人或其委托代理人（签字）：

注：1、上表中的产品技术规格及配置描述必须以中文的形式来表现；

2、投标人所投产品如与交易文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明，重大偏离按无效投标处理。

所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计（人民币大写）： ￥： 元 |

投标单位：（盖章）              法定代表人或其委托代理人（签字）：

（项目名称）

商 务 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目 录

（1）投标一览表

（2）诚信投标承诺书

（3）投标函

（4）投标报价表

一、投标一览表格式

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 标 书 份 数 | 正本： 份 副本： 份 |
| 投标总报价 （人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货期 |  |
| 品牌 |  |
| 备注 |  |

投标单位：（盖章）               法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）：

备注：1、此表用于开标会唱标之用，表中最终投标报价必须与投标函中投标总价完全一致，如不一致，以开标一览表中报价为准。

二、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

二、投  标  函

致：

1、根据你方招标采购的                         项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和其他有关文件后，我方愿按招标文件规定提供交付的货物投标总价为（大写）                              元人民币，供货品牌为        ，工期执行招标文件要求，确保工程质量达到      标准。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

7、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的时间和地点完成供货，保证所供货物符合招标文件要求的技术参数、规格和数量，并交付买方验收、使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约保证金。

9、我方承诺：一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额缴纳交易费等。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中第4条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：      名称   （盖章）     单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		     电话：	   	        传真：

开户银行名称：					开户银行账号：

日期：        年        月        日

四、投标报价表

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拽引直梯 | 完全响应交易文件中电梯技术要求 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 投标总报价： 元。 （填入投标函） |

2021 年  月  日

投标单位：（盖章）               法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）：

注：1、上表中的单价必须以人民币的形式表示

- 投标人的报价应包含所投产品费用、税费及运至最终目的地的运输、装卸、保险、安装调试、井道整治、设备吊装、辅材、检测验收和质保期内维保等工作所发生的所有费用等。

3、本项目投标总报价最高上限：20万元，高于（不含等于）最高限价的，其投标文件按无效标处理。

第八章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确定

我单位对本次招标的滁州市军民融合军粮保障创新示范工程电梯采购及安装项目招标文件，我们确认。 招标单位：滁州市军粮供应站 委托代理人：董世杰 联系电话：15755071818 （单位盖章） 2021年9月26日

我单位对本次招标的滁州市军民融合军粮保障创新示范工程电梯采购及安装项目招标文件，我们确认。 总包单位：安徽豪诚建筑安装工程有限公司 （单位盖章） 2021年9月26日

招标代理机构：安徽佳诚工程咨询有限公司 经办人：王菁 联系电话： 0550-3030626 15212021089 （单位盖章） 2021年9月26日